Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de los Interesados

Documento PLAN 10 — Versión 1.0 · 10 de septiembre de 2026

### Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

### Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |

### Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Plan de Gestión de los Interesados

## 1. Enfoque de gestión de los interesados

El enfoque contempla identificar a los interesados afectados por el proyecto, analizar sus expectativas, planificar estrategias para lograr su participación, comunicarse continuamente para entender cambios en sus expectativas y gestionar conflictos, y hacer seguimiento para ajustar las estrategias. Se considera la particularidad de que el patrocinador del negocio (Iván Rodríguez) es a la vez integrante y desarrollador del equipo.

## 2. Registro de los interesados

| Nombre | Rol en el proyecto | Requisitos / expectativas | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador / Dueño de Befine (líder rotativo) | Reducir costos, modernizar y delegar su negocio | Partidario · Influencia alta · Interés alto |
| Carlos Fuentes | Datos, programación y gestión (líder rotativo) | Cumplir su proyecto de título integrando datos y gestión | Partidario · Influencia alta · Interés alto |
| Felipe Moraga | Diseño de interfaz / frontend (líder rotativo) | Aplicar UX en una interfaz para clientes reales | Partidario · Influencia alta · Interés alto |
| Docente guía | Evaluador del Proyecto APT (Duoc UC) | Cumplimiento metodológico y académico | Neutral · Influencia alta · Interés medio |
| Clientes de Befine (~450) | Usuarios finales de la plataforma | Continuidad y calidad de la experiencia de compra | Neutral · Influencia baja · Interés medio |
| Personal de reparto/logística | Usuario del panel de pedidos | Panel fácil de usar para gestionar entregas | Neutral · Influencia baja · Interés medio |

## 3. Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados

| Interesado | Impacto que significa el proyecto |
| --- | --- |
| Iván Rodríguez | Pasa de una tienda de terceros (Shopify) a una plataforma propia que puede administrar y delegar; asume el costo de infraestructura y el rol de patrocinador. |
| Equipo (Carlos, Felipe) | Asumen la construcción completa de la solución como evidencia de su perfil de egreso. |
| Docente guía | Evalúa el proyecto en cortes de avance y en la defensa final. |
| Clientes de Befine | Deben migrar a una nueva plataforma; ganan fidelización por puntos y una experiencia mobile-first. |
| Personal de reparto/logística | Cambia su forma de gestionar pedidos: pasa a usar el panel de administración. |

## 4. Niveles de participación actuales y deseados

Se clasifica cada interesado según su participación actual (C) frente a la deseada (D): Desconocedor, Reticente, Neutral, Partidario, Líder.

| Interesado | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez |  |  |  |  | C / D |
| Carlos Fuentes |  |  |  | C | D |
| Felipe Moraga |  |  |  | C | D |
| Docente guía |  |  | C / D |  |  |
| Clientes de Befine |  |  | C | D |  |
| Personal reparto/logística |  |  | C | D |  |

Nota: C = participación actual · D = participación deseada. Las brechas (clientes y personal de reparto) se cierran con comunicación previa al Go-Live y capacitación.

## 5. Estrategias para la gestión de los interesados

| Estrategia (poder/interés) | Interesados y acciones |
| --- | --- |
| Gestionar atentamente | Iván, Carlos, Felipe: participación directa y continua; Sprint Review quincenal; decisiones por consenso. |
| Mantener satisfecho | Docente guía: reportes formales según el calendario del curso; consulta como instancia de escalamiento. |
| Mantener informado | Clientes de Befine: comunicación previa a la migración por los canales del negocio, destacando continuidad y fidelización. |
| Monitorear | Personal de reparto/logística: capacitación puntual del panel de pedidos en la semana 14. |

## 6. Requerimientos de comunicación con los interesados

El detalle de contenido, formato, medio, frecuencia y responsable de cada comunicación se especifica en el Plan de Gestión de las Comunicaciones (tabla de requerimientos de comunicación). El patrocinador es responsable de las comunicaciones hacia clientes y personal de Befine; el líder de sprint, de los reportes al docente guía.

## 7. Procedimiento de actualización del plan

El registro y el plan de interesados no son estáticos: se revisan al cierre de cada fase y cuando aparezca un nuevo interesado o cambie su nivel de participación. Los cambios se registran en el historial de versiones del documento.