Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de la Configuración

Documento PLAN 12 — Versión 1.0 · 10 de septiembre de 2026

### Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

### Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |

### Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Plan de Gestión de la Configuración

## 1. Propósito

Este plan define cómo se identifican, controlan y auditan los elementos de configuración de Befine Store —código fuente, esquema de base de datos, ambientes de despliegue y documentación del proyecto— a lo largo de las 18 semanas, usando como base el repositorio GitHub del Grupo N3.

## 2. Elementos de configuración

| Elemento | Mecanismo de control |
| --- | --- |
| Código fuente (Flutter, Edge Functions) | Repositorio GitHub del Grupo N3, control de versiones Git. |
| Esquema de base de datos (PostgreSQL/Supabase) | Migraciones versionadas en el repositorio, aplicadas vía Supabase. |
| Configuración de despliegue | Archivos e imágenes Docker versionados en el repositorio. |
| Backlog y tareas | GitHub Projects (tablero Kanban). |
| Documentación (planes de gestión, manuales) | Documentos versionados con número de versión y fecha. |
| Credenciales y llaves de API (MP, OpenFactura, Supabase) | Variables de entorno; nunca versionadas en el repositorio por seguridad (RNF-04). |

## 3. Estrategia de control de versiones (código)

- Repositorio único en GitHub, con historial de commits como evidencia de contribución individual de cada integrante (requisito del curso PTY4614).

- Rama principal (main/producción) protegida: los cambios se integran mediante pull request y revisión cruzada de al menos otro integrante.

- Ramas de trabajo por historia de usuario o por sprint, integradas a la principal al cerrar cada historia como "Terminada".

- Etiquetado (tags) de versiones relevantes: fin de cada sprint, versión de Go-Live (21-nov-2026) y versión de entrega final (12-dic-2026).

## 4. Ambientes

| Ambiente | Propósito |
| --- | --- |
| Desarrollo / local | Trabajo individual de cada integrante antes de integrar a la rama principal. |
| Certificación / sandbox | Validación de integraciones con Mercado Pago y OpenFactura antes de producción (crítico por riesgos R2 y R5). |
| Producción | Ambiente contenerizado con Docker, operativo desde el Go-Live (21-nov-2026). |

## 5. Control de estado y auditorías

- El estado de cada elemento de configuración (código, backlog, documentación) es visible en todo momento en GitHub y GitHub Projects.

- Antes del Go-Live se verifica que la versión etiquetada en el repositorio corresponde exactamente a lo desplegado en producción.

- La documentación entregada al cierre (manual técnico, manual de usuario, planes) referencia la versión de software a la que corresponde.

## 6. Gestión de la documentación del proyecto

- Cada documento del Plan de Dirección (los 12 planes y el consolidado) incluye una tabla de control de versiones (versión, fecha, autor, descripción).

- Las versiones aprobadas por el patrocinador son línea base; cambios posteriores requieren una nueva versión numerada, no una edición silenciosa del documento aprobado.

## 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Todo el equipo | Sigue el flujo de ramas y pull requests; no realiza cambios directos sobre la rama principal. |
| Carlos Fuentes | Administra las migraciones de base de datos y la configuración de ambientes en Supabase. |
| Líder de sprint vigente | Verifica el etiquetado de versiones al cierre de cada sprint. |